РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

От «__» ____________ 2017 г. № _____

принято Советом народных депутатов

Казского городского поселения

Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры  Казского городского поселения на 2018-2022 годы с перспективой до 2027 года

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Казского городского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Казского городского поселения, Совет народных депутатов Казского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Казского городского поселения на 2018 – 2022 гг. с перспективой до 2027 года,  согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018г.

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на информационных стендах администрации Казского городского поселения, а также в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации Казского городского поселения admkaz.my1.ru,.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ведущего специалиста по экономическим вопросам (Пархачеву Л.В.).

Председатель Совета народных депутатов

Казского городского поселения						Н.И. Пожникова

Глава Казского

городского поселения							О.Г. Семенцов

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов

Казского городского поселения

от ____________ № _____

ПРОГРАММА

комплексного развития

транспортной  инфраструктуры  Казского городского поселения на 2018-2022 годы с перспективой до 2027 года

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной  инфраструктуры Казского городского поселения на 2018 – 2022 гг. с перспективой до 2027 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Казского городского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Казского городского поселения на 2018-2022 годы с перспективой до 2027 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Казского городского поселения –администрация городского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Казского городского поселения –администрация гордского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2027 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2018 год. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт.Каз – 600 тыс. рублей. Оплата уличного освещения – 1000 тыс. рублей. Итого 1600 тыс. рублей 2019год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт.Каз – 650 тыс. рублей. Оплата уличного освещения – 1050 тыс. рублей. Итого 1700 тыс. рублей 2020год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт.Каз – 700 тыс. рублей. Оплата уличного освещения – 1100 тыс. рублей. Итого 1800 тыс. рублей 2021год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт.Каз – 750 тыс. рублей. Оплата уличного освещения – 1150 тыс. рублей. Итого 1900 тыс. рублей 2022год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт.Каз – 750 тыс. рублей. Оплата уличного освещения – 1150 тыс. рублей. Итого 1900 тыс. рублей 2023-2027 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения пгт.Каз– 3750 тыс. рублей. Оплата уличного освещения –5750 тыс. рублей. Итого 9500 тыс. рублей Финансирование из бюджета Казского городского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2027 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Казского городского поселения.

Казское городское поселение входит в состав Таштагольского муниципального района. Поселение располагается в северо-западной части района, в 12 км к юго-востоку от Темиртау, в 40 км от г. Таштагол. В 4 км от центра поселения железная дорога – п.ст. Тенеш.

Границами поселения являются:

- с юго-западной стороны – существующая ж/д РЖД – пгт. Мундыбаш-Таштагол;

- с северной, восточной и южной стороны поселение окружают горные склоны Шорского хребта. Восточная отметка гор составляет с севера – 516 м, с востока – 601,5 м, с юга 637-670м.

Пгт Каз расположен в горно-таежной зоне Горной Шории на р. Каз, по имени которой и получило название. Основная застройка вытянута вдоль горного ущелья р. Каз и р. Березовый и Медвежий.

Большая часть территории занята одноэтажными деревянными домами, огородами, погребами, искусственными выемками и подсыпками.

Климат данной местности - резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким летом Средняя годовая температура воздуха по метеостанции Агзас -0,40С, абсолютный минимум -510С, абсолютный максимум +380С. Среднее годовое давление на уровне рудника 967-360 миллибар. Средняя годовая относительная влажность воздуха – 77%

Среднее годовое количество осадков, приведенное к показателям осадкомера – 949 мм. Средняя годовая скорость ветра – 1,8 м/с, наибольшая скорость ветра, возможна 1 раз в 5 лет – 21 м/с. Средний из наибольших осадков запасов воды в снеге (по метеостанции Кондома) – 341 мм. Нормативная глубина промерзания почвы – 2,2-2,5 м. Сейсмичность района 7 баллов.

На территории Казского городского поселения расположены  месторождения железных руд, месторождения цветных метало, нерудные природные месторождения, строительные материалы.

На территории пгт.Каз  действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Казское городское поселение наделено статусом городского поселения Законом Кемеровской области от 17 декабря 2004 года № 104-оз «О статусе и границах муниципальных образований».

В состав МО «Казское городское поселение» входят земли следующих 2 населенных пунктов:

- пгт Каз;

- п ст Тенеш.

Транспортные связи представлены:

- участком РЖД пгт Мундыбаш – г.Таштагол;

- ведомственным ж/д транспортом;

- областной автодорогой г.Новокузнецк- г.Таштагол (участок Мундыбаш-Таштагол);

- улично-дорожной сетью.

Существующая ж/д магистраль РЖД и участок областной а/д Новокузнецк – г. Таштагол – пгт. Шерегеш. Эти связи обеспечивают выход в район СТК «Шерегеш» и внешнюю транспортную сеть района и далее транспортную сеть Кузбасса.

Также внешние связи Казского городского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от пгт. Каз  до административного центра района г. Таштагол по автодороге – 40 км, расстояние от пгт Каз до административного областного центра г. Кемерово по автодороге 323,2 км.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Казского городского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Казского городского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

1.Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходной связью между жилыми и промышленными районами поселка, обеспечивающий выход на автодорогу областного значения г.Новокузнецк – г.Таштагол в районе п ст Тенеш.

2. Улицы и дороги местного значения:

- улицы в жилой застройке –транспортно-пешеходная связь (без пропуска общественного пассажирского и грузового транспорта) обеспечивающие выходы на магистральную улицу районного значения;

- проезды – подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, располагаемым внутри застройки;

- хозяйственный проезд, скотопрогон – проезд грузового транспорта к приусадебным участкам и прогон скота.

В настоящее время пассажирские перевозки осуществляются участком Таштагольского ГП АТП. Организованы маршруты пгт.Каз – п ст. Тенеш, пгт.Каз – пгт. Темиртау. Трудовые перевозки осуществляются ведомственным транспортом.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Казского городского поселения входят 2 населенных пункта.

Расстояния между пгт.Каз и п ст. Тенеш - 4 км

Населенный пункт пгт Каз сформирован застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: ул. Победы, ул. Токарева, ул. Садовая, ул. Ленина. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Казского городского поселения

| № п.п. | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт.Каз |
| 1 | ул. Победы, | 2,3 | 25-228-846 ОП МП 1 |
| 2 | ул. Токарева, | 1,2 | 25-228-846 ОП МП 2 |
|  | ул. Садовая, | 2,4 |  |
|  | ул. Ленина | 2,0 |  |
|  | Итого: | 7,9 |  |

Таблица 2. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 50,07 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 347,84 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Казского городского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточность искусственного освещения;

отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Казского городского поселения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2015 г. составил 240 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- недостаточная обеспеченность открытыми автостоянками.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется,  существует обеспеченность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселок устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Таштагольского муниципального района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Казского городского поселения предусмотрено:

- ремонт автодороги ул. Токарева, протяженностью 1,2 км;

- ремонт автодороги ул. Победы, протяженностью 2,3 км;

- ремонт автодороги ул. Садовая, протяженностью 2,4 км;

- ремонт автодороги ул. Ленина, протяженностью 2,0 км.

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Казского городского поселения».

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Казского городского поселения.

Таблица 3 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км2 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | км2 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км2 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 | 300,42 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселка с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории пгт.Каз внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 7,9 км; в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 4.

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| пгт.Каз000 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 50,07 | 2,57 | 2,57 | 2,92 |
|  | главных улиц; | км | 7,9 | 7,9 | 5,6 | 2,3 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 42,17 | 5,0 | 5,0 | 37,17 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 0,45 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 250 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью два поста - 1 объект.

Так как в населенном пункте пгт.Каз дома в жилой застройке есть земельные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных  общей протяженностью 7,9 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 7,9 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 5,0 км;

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Казского городского поселения».

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Казского городского поселения.

Таблица  5 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Казского городского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2018-2027 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2017 | 12.2027 | 7950 | 300,42 | 11752 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | 4500 | Админстрация Казского городского поселения |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.2017 | 12.2027 | 12350 | 300,42 | 2250 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1150 | 6900 | Админстрация Казского городского поселения |
| * информация требует уточнения |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Казского городского поселения  на 2018 - 2027 годы, составляет 20300 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2027 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 6. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Казского городского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | 4500 | 7950 |
| 2 | Освещение | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1150 | 6900 | 12350 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Казского городского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 года) приведено в таблице 7.

Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию Казского городского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Казского городского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 7950 | 0 | 0 | 7950 | 0 |
| 2 | Освещение | 12350 | 0 | 0 | 12350 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Казского городского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Казского городского поселения.

Администрация Казского городского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Верификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.